## Slide 1: 2D 게임 프로그래밍
프로젝트 2차 발표

## Slide 2: 개발 진행 상황
주차 |  |  | 진행률
1 | 계획 | 기본적인 플레이어 캐릭터의 움직임 구현(상하좌우 이동), 선수들 생성, 공 생성 | 100%
 | 결과 | 완료 | 
2 | 계획 | 선수들의 기초적인 인공지능 구현, 공의 움직임 구현 | 100%
 | 결과 | 공의 회전, 던지기, 줍기, 선수들의 공 줍기, 공을 잡으면 골라인으로 달려가기 | 
3 | 계획 | 플레이어의 기술 사용에 따른 상태 변화 구현 | 100%
 | 결과 | 전력질주, 태클 상태 구현 | 
4 | 계획 | 캐릭터간의 상호작용1 | 50%
 | 결과 | 완료: 플레이어가 공을 잡은 상대 선수를 잡음 미구현: 태클시 충돌 | 
5 | 계획 | 선수들의 인공지능 강화1 | 
6 | 계획 | 캐릭터 간의 상호작용2, 점수와 승패여부 처리 | 
7 | 계획 | 선수들의 인공지능 강화2 | 
8 | 계획 | 사운드 추가 | 
평균 진행률 |  | 평균 진행률 | 87.50%

## Slide 3: 변경된 일정
Notes: 4주차에 리팩토링 하는데 시간이 좀 소요됐고, 5주차와 6주차 일정을 서로 바꾸고 7주차에 있던 점수와 승패 여부 처리를 6주차로 옮겼습니다.